АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2014 											№ 3

с. Октябрьский Городок

Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,

имеющим трех и более детей, на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района

Саратовской области на 2014-2016 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.09.2013 № 372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», Законом Саратовской области от 21.05.2004 № 23-ЗСО «О земле», Законом Саратовской области от 01.09.2005 № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», постановлением администрации Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 17.08.2009 № 77 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ Октябрьского муниципального образования Татищевского района Саратовской области», на основании Устава Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2014-2016 года»» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования			     	М.А.Степанов

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

от 22.01.2014 № 3

Муниципальная  программа

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,

на территории Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

на 2014-2016 года»

с. Октябрьский Городок

Паспорт

Муниципальной  программы

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,

на территории Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

на 2014-2016 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2014-2016 года» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.09.2013 № 372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»; - Закон Саратовской области от 21.05.2004 № 23-ЗСО «О земле»; - Закон Саратовской области от 01.09.2005 № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области». |
| Заказчик Программы | администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – администрация муниципального образования); |
| Основные разработчики Программы | администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| Цель и задачи Программы | - целями Программы являются: - повышение качества и условий жизни семей, имеющих трех и более детей (далее по тексту - многодетные семьи), проживающих на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области; - повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области. Задачами Программы являются: - подготовка и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей. |
| Сроки реализации Программы | - 2014 - 2016 годы; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области; |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы (прогнозно) составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 – 20,0 тыс. рублей; 2015 – 192,0 тыс. рублей; 2016 – 388,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате реализации программы земельные участки, предоставленные многодетным семьям, будут обеспечены инженерной инфраструктурой на 100 % в 2016 году. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее

программными методами

Для решения социальных проблем многодетных семей Законом Саратовской области от 01.09.2005 № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих трех и более детей.

Значительные затраты при строительстве жилого дома многодетные семьи понесут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Органами местного самоуправления, на которые возложена задача по предоставлению земельных участков многодетным семьям, должна оказываться поддержка данной категории граждан, в том числе и по обеспечению земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального  района Саратовской области зарегистрировано 29 многодетных семей, имеющих трех и более детей, 28 семей - изъявили желание получить земельные участки, из них 14 семей получили земельные участки, для 4-х семей земельные участки находятся в стадии оформления (формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет).

Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков соответствующей инфраструктурой составляет 0%, в том числе:

электроснабжение – 0 %;

водоснабжение – 0 %;

водоотведение – 0 %;

газоснабжение – 0 %.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, требует программно-целевых действий.

Данная муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием

сроков и этапов ее реализации

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования.

Основной задачей муниципальной программы является обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории муниципального образования, для целей индивидуального жилищного строительства.

Программа направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

выполнение инженерных изысканий;

разработка проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к данным земельным участкам;

проведение государственной экспертизы проектной документации;

строительство, расширение, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к данным земельным участкам.

Срок реализации муниципальной программы 2014- 2016 годы.

3. Механизм реализации и управления муниципальной программой

Реализация муниципальной программы, финансирование разработки, а также проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках осуществляется за счет средств местных бюджетов, путем предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование бюджету муниципального образования на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям, в целях индивидуального жилищного строительства.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета будут вноситься после принятия федеральных нормативных правовых актов, определяющих участие средств федерального бюджета в мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Кроме того, на реализацию цели и задачи, определенных муниципальной программой, возможно привлечение средств инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы ожидается рост социальной эффективности, обусловленный увеличением количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства многодетными семьями.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местных бюджетов и привлеченных инвестиций внебюджетных источников.

Потребность в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Подпрограммы запланирована исходя из предварительных расчетов объемов финансирования мероприятий Программы на основании:

1) предварительной сметы на выполнение изыскательских работ;

2) предварительных расчетов стоимости затрат на разработку проектной документации и укрупненных расчетов методом сравнительного анализа стоимости строительства аналогичных объектов на территории Саратовской области.

По результатам изыскательских работ (инженерно-геодезических изысканий) будет уточняться стоимость затрат на разработку проектной документации, а после разработки проектной документации - стоимость строительства.

| Источники и направления финансирования | 2014 - 2016 годы всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства областного бюджета, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Средства местных бюджетов, тыс.руб. | 600,0 | 20,0 | 192,0 | 388,0 |
| Средства внебюджетных источников, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Всего: | 600,0 | 20,0 | 192,0 | 388,0 |

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год по мере готовности проектной документации, а также по результатам проведенных конкурсных торгов.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета будут вноситься после принятия федеральных нормативных правовых актов, определяющих участие средств федерального бюджета в мероприятиях, реализуемых в рамках Программы.

Кроме этого, в целях достижения положительных результатов на реализацию данной Программы возможно привлечение средств инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система индикаторов экономической и социальной эффективности

реализации Программы

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | Всего | По годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию линий электропередач | п.м. | 400 |  | 400 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей | п.м. | 400 |  |  | 400 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию газопроводов | п.м. | 400 | - | - | 400 |

Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемые социально –экономические результаты | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | в том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, расширение, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры предоставляемых (предоставленных) земельных участках и проведение государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, в том числе: |  | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями | 2014 | - | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | - на строительство ВЛ-04 кВ |  | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  |  | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | - на строительство водопровода |  | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  |  | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | - на строительство разводящих газовых сетей; |  | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство, расширение, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) земельных участках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство линии электропередач по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  | 2015 | - | 192,0 | 192,0 | 0,0 |
| 2.2 | Строительство водопровода по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  | 2016 | - | 193,0 | 193,0 | 0,0 |
| 2.3 | Строительство разводящих газовых сетей по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  | 2016 | - | 195,0 | 195,0 | 0,0 |
| 2.4 | Ввод в эксплуатацию линий электропередач по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков. | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  | 2015 | Обеспечение энергоснабжением и наружным освещением | - | - | - |
| 2.5 | Ввод в эксплуатацию водопровода по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков. | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями |  | 2016 | Обеспечение водой от центрального водопровода | - | - | - |
| 2.6 | Ввод в эксплуатацию разводящих газовых сетей по ул. Вишневая с. Октябрьский Городок 20 земельных участков | Администрация Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области совместно с подрядными организациями Саратовской области |  | 2016 | Обеспечение индивидуальным газовым отоплением, бытовым газом для подключения газовых плит | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 580,0 | 580,0 | 0,0 |